Valdivia, 06 de septiembre de 2017

Estimado José Godoy,

Conforme a lo solicitado, a continuación, se detalla la cotización para el desarrollo e implementación de los servicios encargados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción del Encargo** | | |
| * Desarrollo de software para terminal de punto de ventas * Implementación en local comercial | | |
| **Servicios** | **Descripción** | **Monto** |
| Desarrollo de software para terminal punto de ventas | Desarrollo de software para TPV que incluya ingreso de ventas, gestión de inventario y generación de informes | $385.000 |
| Implementación en local comercial | Implementación del software en el local comercial considerando instalación e incorporación de los productos | $30.000 |
| Capacitación | Capacitación de uso y administración del software (considera manual de uso) | $40.000 |
| Costos Adicionales | Costos adicionales específicamente pasajes | $20.000 |
| **Total** | | **$475.000** |

|  |
| --- |
| **Roles** |
| * **Responsable:** Marcelo Torres [marcelotorres23.mt@gmail.com](mailto:marcelotorres23.mt@gmail.com) |
| **Condiciones de Pago** |
| El pago asociado al Servicio se dividirá en 3 hitos que se detallan a continuación:   * + El primer hito de pago corresponderá al 65% del total una vez que sea aceptado el diseño, y el software cumpla con las funciones principales, sin manejo de excepciones, que son:     - Inicio de sesiones     - Registro de ventas     - Gestión de inventario     - Generación informe diario   + El segundo hito de pago corresponderá al 35% del total y se dará por finalizado una vez que concluya la capacitación.   Los valores del servicio consideran 3 meses de soporte del sistema, desde la finalización del segundo hito. El soporte incluye la corrección de defectos en los desarrollos implementados y consultas en la administración y uso del sistema. |
| **Condiciones Generales** |
| La duración del proyecto se estima entre 2 y 2 meses y medio, contados a partir de la aprobación de la cotización.  El responsable del local comercial debe brindar al desarrollador los documentos bases para el diseño de los informes, además del hardware que sea necesario para el correcto funcionamiento del software. |